MANO VERDE INC SA

CATALOGUE COMPLET

DES RISQUES ET DES AVANTAGES

Four Domestique à Pyrolyse / Biomasse – Projet Économie Circulaire

Février 2026

# PARTIE I : CATALOGUE DES RISQUES

Ce catalogue identifie et évalue l'ensemble des risques associés au projet de four domestique à pyrolyse / biomasse de MANO VERDE INC SA. Chaque risque est évalué en termes de probabilité (Faible/Moyen/Élevé), de gravité (Faible/Moyenne/Élevée), d'impact sur le projet et de mesures d'atténuation.

## 1. RISQUES TECHNIQUES

| Risque | Prob. | Gravité | Impact | Atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Défaut étanchéité chambre pyrolyse | Moyen | Élevée | Fuite gaz toxiques, inefficacité pyrolyse, risque sanitaire | Test étanchéité systématique 100% production, double cordon soudure, formation soudeurs |
| Corrosion prématurée | Moyen | Moyenne | Réduction durée de vie, insatisfaction client, coût garantie | Acier inox pour pièces critiques, peinture haute T°, entretien préventif, version hybride argile |
| Obstruction tuyau gaz pyrolyse | Moyen | Moyenne | Perte fonction pyrolyse, baisse rendement | Conception anti-colmatage, goupillon fourni, procédure nettoyage hebdomadaire dans notice |
| Rendement inférieur aux cibles | Faible | Moyenne | Promesses non tenues, crédibilité atteinte | Tests WBT/CCT rigoureux avant commercialisation, R&D continue, retour terrain |
| Surchauffe / déformation | Faible | Élevée | Risque brûlure, panne, remplacement | Isolation thermique dimensionnée, choix acier adapté, tests endurance, limites utilisation claires |
| Variabilité qualité argile (version hybride) | Moyen | Moyenne | Fissures, non-étanchéité, durée vie réduite | Caractérisation argile locale, protocole standardisé, contrôle qualité matière première |

## 2. RISQUES SANITAIRES

| Risque | Prob. | Gravité | Impact | Atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brûlures utilisateurs | Moyen | Élevée | Blessures, poursuites, image négative | Isolation ext <80°C, gants fournis, poignées isolées, avertissements notice, formation |
| Inhalation gaz pyrolyse en cas de fuite | Faible | Élevée | Intoxication CO, problèmes respiratoires | Étanchéité garantie, utilisation extérieur/ventilé obligatoire, cheminée, détection fuite |
| Mise de plastique dans pyrolyse | Moyen | Élevée | Émissions dioxines/furanes, contamination biochar | Formation utilisateurs intensive, pictogrammes interdiction, messages clés répétés |
| Incendie domestique | Faible | Élevée | Dégâts matériels, blessures, décès | Consignes installation (1m murs), sol non inflammable, stabilité testée, extincteur recommandé |
| Biochar contaminé utilisé en agriculture | Faible | Moyenne | Contamination sols, risque sanitaire alimentaire | Formation sur déchets acceptés uniquement, analyse biochar périodique, normes IBI |

## 3. RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

| Risque | Prob. | Gravité | Impact | Atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effet rebond : augmentation consommation bois | Faible | Moyenne | Annulation gains environnementaux | Suivi consommation réelle, sensibilisation continue, indicateurs MRV |
| Pollution liée fabrication (ateliers) | Moyen | Faible | Fumées soudure, déchets métalliques | Extracteurs fumée, gestion déchets atelier, EPI, conformité réglementation |
| Non-atteinte des réductions CO2 projetées | Faible | Moyenne | Crédits carbone non certifiés, perte revenus | Méthodologie MRV rigoureuse, études terrain, facteurs de correction conservateurs |

## 4. RISQUES SOCIAUX

| Risque | Prob. | Gravité | Impact | Atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance au changement culturel | Élevé | Moyenne | Faible adoption, échec commercial | Approche participative, démonstrations, ambassadeurs locaux, leaders communautaires, témoignages |
| Exclusion des ménages les plus pauvres | Moyen | Moyenne | Inégalité, critique sociale, non-atteinte ODD | Subventions ciblées, microfinance, paiement échelonné, version hybride moins chère |
| Conflits dans la chaîne de distribution | Moyen | Faible | Ruptures approvisionnement, insatisfaction | Contrats clairs, formation distributeurs, système de médiation |
| Exploitation main-d'œuvre ateliers | Faible | Élevée | Réputation, conformité, sanctions | Code conduite fournisseurs, audits sociaux, salaire minimum garanti, EPI |
| Impact négatif sur producteurs de charbon | Moyen | Moyenne | Opposition, tensions sociales | Reconversion professionnelle vers fabrication fours, période transition, dialogue |

## 5. RISQUES FINANCIERS

| Risque | Prob. | Gravité | Impact | Atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hausse prix matières premières (acier) | Moyen | Moyenne | Érosion marges, hausse prix de vente | Contrats cadre, stocks stratégiques, diversification fournisseurs, version hybride |
| Retard ou échec levée de fonds | Moyen | Élevée | Retard déploiement, risque de liquidité | Diversification sources (BAD, GEF, privé, carbone), démarrage avec moyens propres |
| Non-viabilité économique du modèle | Faible | Élevée | Faillite, perte investissements | Étude marché rigoureuse, pilote avant passage à l'échelle, ajustement prix/coûts |
| Volatilité prix du carbone | Moyen | Moyenne | Revenus carbone inférieurs aux projections | Projections conservatrices, diversification revenus, contrats forward |
| Défaut de paiement clients/distributeurs | Moyen | Moyenne | Trésorerie, pertes financières | Paiement comptant ou microfinance, pas de crédit direct, assurance-crédit |

# PARTIE II : CATALOGUE DES AVANTAGES

Ce catalogue présente l'ensemble des avantages et bénéfices associés au projet, avec des indicateurs quantitatifs et des projections à 5 ans (objectif 500 000 fours déployés).

## 1. AVANTAGES TECHNIQUES

| Avantage | Indicateur quantitatif | Source/Référence |
| --- | --- | --- |
| Rendement thermique élevé (>40%) | 3 à 4 fois supérieur au foyer 3 pierres (10-15%) | Tests WBT internes, ISO 19867 |
| Réduction consommation combustible | 50 à 70% de bois/charbon en moins par ménage | CCT, données terrain |
| Fonction pyrolyse intégrée unique | 1-2 kg déchets traités par session, 200-400g biochar | Tests laboratoire, brevet OAPI |
| Recyclage des gaz de pyrolyse | Augmentation rendement global de 10-15 points | Mesures de flux, bilan énergétique |
| Durabilité et modularité | 3-5 ans métal, 2-3 ans hybride, pièces remplaçables | Tests endurance |
| Double version (métal + hybride) | Adaptabilité: industriel + artisanal, urbain + rural | Cahier des charges technique |

## 2. AVANTAGES ÉCONOMIQUES

| Avantage | Indicateur quantitatif | Projection 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Économie combustible par ménage | 180 000 à 252 000 FCFA/an par ménage | 90 à 126 milliards FCFA économisés/an (500k fours) |
| Retour sur investissement rapide | ROI ménage: 2-4 mois | Adoption facilitée par rentabilité immédiate |
| Création d'emplois directs | 20 emplois par atelier (50 ateliers) | 10 000 emplois directs |
| Création d'emplois indirects | Distribution, maintenance, collecte déchets, biochar | 30 000 emplois indirects |
| Revenus crédits carbone | 2-4 tCO2e/four/an à 8-15 USD/t | 5 à 15 milliards FCFA/an |
| Valeur biochar | 200-500 FCFA/kg, 200-400g/session | 10-20 milliards FCFA potentiel/an |
| Industrie locale à contenu africain | >80% contenu local (matériaux + main d'œuvre) | Réduction importations, balance commerciale |

## 3. AVANTAGES SOCIAUX

| Avantage | Indicateur quantitatif | Projection 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Amélioration santé (réduction pollution intérieure) | >70% réduction PM2.5 et CO | Milliers de cas d'IRA évités, réduction mortalité infantile |
| Réduction corvée bois (femmes et enfants) | 50-70% moins de bois à collecter/acheter | Libération temps femmes pour activités productives |
| Autonomisation économique des femmes | 60% des emplois distribution ciblés femmes | 6 000+ emplois féminins directs |
| Emplois jeunes | 70% des emplois fabrication ciblés jeunes | 7 000+ emplois jeunes directs |
| Sécurité alimentaire (biochar agricole) | +20-30% rendements avec biochar | Amélioration nutrition 3M de personnes |
| Éducation (cantines scolaires propres) | Réduction absentéisme, meilleur environnement | 100 000+ enfants dans écoles équipées |

## 4. AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

| Avantage | Indicateur quantitatif | Projection 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Réduction émissions GES | 2-4 tCO2e évitées par four/an | 1 à 2 millions tCO2e évitées/an |
| Préservation forêts | 2 tonnes de bois épargnées par four/an | 1 000 000 tonnes bois/an = 10 000+ ha forêt préservés |
| Réduction pollution atmosphérique | >60% CO, >70% PM2.5 par four | Amélioration significative qualité air zones déploiement |
| Valorisation déchets organiques | 1-2 kg déchets/session/four | 100 000+ tonnes déchets valorisés/an |
| Séquestration carbone (biochar) | Carbone stable >100 ans dans sol | 50 000-100 000 t biochar = séquestration long terme |
| Contribution NDC Cameroun | Contribution à l'objectif -35% émissions 2030 | Contribution majeure au secteur énergie domestique |

## 5. AVANTAGES INSTITUTIONNELS

| Avantage | Description |
| --- | --- |
| Alignement ODD | Contribution directe à 7 ODD : 1 (pauvreté), 2 (faim), 3 (santé), 5 (genre), 7 (énergie), 12 (consommation responsable), 13 (climat) |
| Modèle réplicable | Technologie et modèle organisationnel transférables aux 17 pays OAPI et au-delà (Afrique subsaharienne) |
| Attractivité financements internationaux | Projet éligible BAD, Banque Mondiale, FEM/GEF, Fonds Vert Climat, bilatéraux (AFD, GIZ, USAID) |
| Leadership climatique Cameroun | Positionnement du Cameroun comme pionnier de l'économie circulaire et de la cuisson propre en Afrique Centrale |
| Propriété intellectuelle protégée | Brevet OAPI couvrant 17 États, avantage compétitif durable, valeur actif incorporel |
| Partenariats public-privé | Modèle PPP démontrable et reproductible pour l'énergie domestique en Afrique |

© 2026 MANO VERDE INC SA – Tous droits réservés